| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 |  |  | 推进主体 |  | 建设时限 |
| 1 | 漳州古雷地下 水封洞库项目 | 建设约1100万立方米地下水封洞库储油项目 |  |  | 漳州市政府 |  | 2023—2026年 |
| 2 | 泉州泉港地下 水封洞库项目 | 建设泉港地下水封石油洞库，规划库容约1800万立方米，工程分二期实施，一期1200万立方米，二期600万立方米 |  |  | 泉州市政府 |  | 2022—2025年 |
| 3 | 中化商业储备库项目 | 建设约200万立方米地下原油洞库，保障企业后续项目原油供应，还可作为中化商业储备运营，总投资约19.3亿元 |  |  | 泉州市政府 |  | 2023—2026年 |
| 4 | 中海油意向洞库项目 | 对接国家能源局、中海油，就来闽布局建设地下水封洞库项目达成合作意向，结合可选库址规划布局推动项目落地 |  |  | 漳州市、泉州市政府，省发改委 |  | 持续推进 |
| 5 | 专用码头项目 | 加快厦门港古雷港区古雷作业区南3号油品化工码头前期工作，加快建设古雷作业区南20-22号油品化工码头；加快启动湄洲湾港斗尾港区斗尾作业区9号液体散货码头前期工作 |  |  | 省港口集团，漳州市、泉州市政府 |  | 2021—2022年 |
| 6 | 推进一批项目 前期工作 | 积极推动福州罗源、连江地下水封洞库项目前期研究工作 |  |  | 福州市政府，省交通运输厅，省港口集团 |  | 持续推进 |
| 7 | 策划生成一批新项目 | 结合全省可选库址规划布局和各地发展意向，面向央企、省属国企以及有实力民企招商，策划生成2-3个洞库新项目 |  |  | 省发改委、工信厅、地矿局等 |  | 2022—2023年 |
| 8 | 省油气交易服务平台项目 | 建设以油气为主的石化大宗商品交易服务平台，积极拓展线上信息交互、贸易撮合、区域交收、智能物流、价格发布、代理采购等功能为一体的现货交易模式，探索推动我省地下水封洞库成为现货和期货指定交割地 |  |  | 泉州市、漳州市、厦门市政府，省发改委等 |  | 2021—2023年 |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工作责任清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任单位 |  |  | 任务时限 |
| 1 | 统筹洞库项目规划布局 | 筛选一批近中期可供预可研库址勘察区，结合产业规划、码头和管道配套、水文地质、环境敏感情况等条件，完善选址调查，提出可选库址规划布局方案 | 省发改委、自然资源厅、地矿局 |  |  | 2021年底 |
| 2 | 推进项目建设 | 加快推进漳州古雷、泉州泉港等洞库项目前期工作，力争尽快开工建设；积极对接中海油，加快合作意向达成及前期工作开展 | 漳州市、泉州市政府，省发改委、自然资源厅、交通运输厅、生态环境厅、应急厅、住建厅、林业局、公安厅 |  |  | 2022年2月底前开工泉州泉港项目 |
| 3 | 完善基础设施 | 加快完善洞库项目配套运输、储存基础设施，适时调整港口功能布局，统筹推进油品专业码头、港口、管道建设 | 省发改委、交通运输厅、生态环境厅、应急厅 |  |  | 持续推进 |
|  |  | 发挥我省深水良港多的优势，加强统筹协调，推进“两基地一专区”油气码头综合利用，完善服务与物流体系建设 | 省交通运输厅、发改委、工信厅、商务厅，省港口集团 |  |  | 2022年底前 完成部分工作 |
| 4 | 开展项目招商 | 结合全省可选库址规划布局和各地发展意向，面向央企、省属国企以及有实力的民企招商。积极争取中海油、中石油等央企以及其他意向企业到我省投资建设洞库项目，策划生成一批比较成熟的洞库项目 | 漳州市、泉州市、莆田市政府，省发改委、工信厅、生态环境厅、应急厅、地矿局 |  |  | 持续推进 |
| 序号 | 任务名称 | 任务内容 | 责任单位 |  |  | 任务时限 |
| 5 | 拓展油气交易 | 支持具有较大油气储运能力的企业作为主体，与央企、省属国企、民企等骨干企业合作，推动建设福建省油气交易服务平台 | 泉州市、厦门市政府，省发改委、国资委、商务厅、财政厅等 |  |  | 持续推进 |
|  |  | 大力发展船用保税燃料油加注服务，建设国际航运补给中心 | 省商务厅、发改委、交通运输厅，福建海事局等 |  |  | 持续推进 |
| 6 | 发展配套产业 | 积极延伸油气产业链条，发展贸易、结算、物流和离岸金融等高价值服务业 | 省商务厅、发改委、工信厅、财政厅、交通运输厅、金融监管局等 |  |  | 持续推进 |
|  |  | 支持厦门象屿、厦门国贸、闽海石化等企业，发挥原油非国营贸易进口资质作用，大力开展原油离岸、在岸和转口贸易 | 厦门市政府、福州市政府，商务厅等 |  |  | 持续推进 |
|  |  | 加强与国内外知名期货交易所合作，探索推动我省地下水封洞库成为现货和期货指定交割地 | 福建证监局、厦门证监局，省金融监管局、发改委、财政厅 |  |  | 持续推进 |
| 7 | 加强项目管理 | 加强对洞库项目前期、建设期、运营期等全流程管理,各相关部门按照职能，根据国家住建部2020年发布的《地下水封石洞油库设计标准》要求，指导项目单位加强地质勘察、工程设计和施工管理，提高项目建设质量 | 省发改委、自然资源厅、住建厅、生态环境厅、应急厅等，按职责分工负责 |  |  | 2021—2023年 |

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 政策举措清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 举措名称 | 举措内容 | 责任单位 |  |  | 任务时限 |
| 1 | 完善地下空间开发相关政策 | 加强地下空间开发等政策研究，推动健全相关制度，支持地方探索将地下空间使用权出让与砂石资源处置合并纳入公共资源交易平台公开进行 | 省发改委、自然资源厅等，按职责分工负责 |  |  | 2021年底 |
| 2 | 加大金融 支持力度 | 积极吸引各类产业基金投资洞库项目，鼓励开发性、政策性及商业性金融机构为符合条件的洞库项目提供信贷支持，鼓励社会资本采用多元化方式参与洞库项目建设 | 省金融监管局、财政厅、发改委，福建银保监局、厦门银保监局，人行福州中心支行等 |  |  | 持续推进 |
| 3 | 强化要素保障 | 加大对洞库项目的用地、用海、用林保障力度 | 省自然资源厅、林业局等 |  |  | 持续推进 |
|  |  | 指导项目配套民爆物品储存库选址、建设等问题 | 省公安厅 |  |  | 持续推进 |
| 4 | 争取国家 政策支持 | 指导项目单位向国家有关部门申请原油进口许可、进口配额、贸易资质等 | 省商务厅、发改委等 |  |  | 持续推进 |